## Kort vedrørende konceptets anvendelse

Formålet med kvalitetssikringsplanen er at sikre, at der fra projektets start er enighed i projektet,  i styregruppen og blandt projektets interessenter, om hvad der skal kvalitetssikres, hvordan der skal kvalitetssikres, hvornår der skal kvalitetssikres, samt hvem der konkret skal foretage kvalitetssikringen.

## Checkliste

| Huskepunkt | Check |
| --- | --- |

| Er der valgt projektmodel/fremgangsmåde for projektet ? |  |
| --- | --- |
| Er der etableret/valgt projektorganisation ? |  |
| Er det klart hvilken resultatdokumentation, projektet skaber ? |  |
| Findes en projektplan/milestoneplan ? |  |
| Er der kommittent til planer og indhold fra alle (interessenter, udførende ressourcer, styregruppe) ? |  |

# Kvalitetssikringsplan - koncept

| Emne/dokument som skal kvalitetssikres | Hvordan | Hvornår | Hvem | Ansvarligfor KS | Status | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Kolonneforklaring :

Emne som skal

kvalitetssikres	=	Det dokument (kravspecifikation, projektdefinition, designrapport, etc.), som skal

kvalitetssikres

Hvordan	=	På hvilken måde kvalitetssikres – eks. :		Scenariereview

Inspektion

Skrivebordstest

Checklistereview

Forretningsgangs/procesafprøvning

Ændringsstyring

Test

Hvornår	=	Planlagt tidspunkt for kvalitetssikringsaktiviteten

Hvem	=	Konkrete personer, som skal medvirke i kvalitetssikringsaktivitet på det angivne tidspunkt

Ansvarlig for KS 	=	Konkret person, som er ansvarlig for, at KS finder sted

Status	=	Status på kvalitetssikringsaktivitet	Planlagt

I gang  (+ dato)

Slut (+ dato)

Udgået (+ dato)

Bemærkninger	=	Eventuelle bemærkninger

# Kvalitetssikringsplan - eksempel

| Emne/dokument som skal kvalitetssikres | Hvordan | Hvornår | Hvem | Ansvarlig for KS | Status | Bemærkninger |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Funktionel kravspecifikation version 1 | Teknisk review | 01-06-03 | HHM, CAN | LGO | Slut 15-06-03 | 3 større revisioner af kravspec, samt 10 mindre indarbejdet. 2 mindre forslag udskudt til efter projektslut. |
| Krav til systemegenskaber version 1 | Teknisk review | 01-06-03 | BES, HAS | LIS | I gang 10-06-03 | Sent i gang grundet uventet fravær af BES |
| Testsituationer version 1 | Teknisk review | 01-07-03 | BES, HAS | LIS | Plan |  |
| Projektplan version 1 | Ledelsesreview | 01-06-03 | LSK, FBS | LGO | Slut 02-06-03 | Risikoanalyse skal gennemføres mere minutiøst. Tidligere færdiggørelse skal vurderes/flere ressourcer stilles til rådighed. QRM og FIS kan ikke indgå i projektet – skal tages højde for i ny plan som skal være klar til review 01-07-03. |
| Projektplan version 2 | Ledelsesreview | 01-07-99 | LSK, FBS | LGO | Plan |  |
| Testguide version 1 | Teknisk review | 15-07-03 | ABS, SAL | LIS | Plan |  |
| Designdokument version 1 | Teknisk gennemgang |  | GEN, HAS, LAS | LIS | Plan |  |
| Hovedmodul version 1 | Software- inspektion | 15-08-03 | GEN, HAS, LAS | FRK | Plan |  |